## Slide 1
设备信息管理系统（EIMS）
Equipment Information Management System
2月-系统功能开发
6月-系统放行与培训
5月-系统验证执行
4月-文件撰写审批
3月-UAT用户测试
1、EIMS系统功能开发；
2、完成变更控制文件与URS签批；
1、CS+DS+代码审核和UTITPR；
1、3Q验证执行和验证报告签批；
1、EIMS系统SOP生效培训；
2、EIMS系统验证后放行；
1、EIMS系统环境测试；
2、UAT及VP、RAR、FS签批，UAT用户测试；
设备全生命周期管理与数据报表功能开发完善
下半年重点
设备全生命周期管理
基于设备全生命周期管理(ASM-037)：内控平台功能模块开发（备品备件管理），进一步完善设备全生命周期管理
设备故障看板与报表
优化设备故障分析仪表盘原型设计，实现设备故障分析报表和数据可视化。
内控平台数据互通
内控平台功能升级、历史数据迁移及验证环境数据共享，实现与 EIMS 的数据互通，预计8月份完成。
2026年上半年工作回顾
2026年下半年工作计划
设备信息管理系统(EIMS）完成验证-设备预防性维护
按照年度计划在DH1工厂完成EIMS系统验证，具备上线运行使用条件， 预计8月份正式上线使用（其他工厂提交变更启用）。
设备故障报修模块覆盖使用
设备故障报修模块各工厂已启用，自1月份启动以来，累计报修4,804次，已闭环处理 2,539单（TJ3/DH1报修量最高）。